Acta de Constitución

DIVINO BIZCOCHITO

FERNANDA TAPIA

# Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	3

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	4

Problema-Necesidad	5

Descripción del producto	5

Solución Propuesta	5

1) Plataforma Web (clientes y administración)	5

2) Aplicación Móvil (clientes)	6

Objetivos del proyecto	7

Objetivos de desarrollo	8

Entregables	8

Descripción del sistema	9

Requerimientos de alto nivel	9

Premisas y restricciones	9

Riesgos iniciales de alto nivel	9

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	9

Tipo de Interfaz de Hardware	9

Tipo de Interfaz de Software	9

Tipo de Interfaz de Usuario	9

Requisitos de aprobación del proyecto	10

Aprobaciones y control de cambios	10

# Información del proyecto

## Datos

|  | Empresa / Organización | Anjaba Tech |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Divino bizcochito |
|  | Fecha de inicio/fin | 14/08/2025 - 05/12/25 |
|  | Cliente | Divino bizcochito S.P.A |
|  | Patrocinador principal | Fernanda Tapia |
|  | Jefe de Proyecto | Baltazar Roa |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Fernanda Tapia | Patrocinador principal | Jefatura Divino bizcochito S.P.A |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Baltazar Roa | Jefe de Proyecto | Jefatura de Anjaba Tech |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Fernanda Tapia | Interno | Patrocinador principal | Jefatura Divino bizcochito S.P.A |
| Julian Martinez | Externo | Proveedor | Jefatura ProvExpress |
| Baltazar Roa | Interno | Jefe de proyecto | Jefatura de Anjaba Tech |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Fase de planificación | 23/08 |
| Fase de Análisis y Diseño | 07/09 |
| Desarrollo de la documentación del proyecto (Fase 1) | 07/09 |
| Fase de Desarrollo | 18/09 |
| Desarrollo de la documentación del proyecto (Fase 2) | 18/09 |
| Módulo de Autenticación y Usuarios | 28/10 |
| Módulo Gestión de Productos | 28/10 |
| Módulo de Reportes y Notificaciones | 28/10 |
| UI/UX Web | 28/10 |
| Fase Desarrollo Web | 28/10 |
| Módulo de Autenticación y Usuarios | 20/11 |
| Módulo Gestión de Productos | 20/11 |
| Módulo de Reportes y Notificaciones | 20/11 |
| UI/UX App | 20/11 |
| Fase Desarrollo App | 20/11 |
| Desarrollo de Web y App(Fase 2) | 20/11 |
| Pruebas Web | 24/11 |
| Documentación Web | 24/11 |
| Pruebas App | 29/11 |
| Documentación App | 29/11 |
| Fase de Pruebas y QA | 29/11 |
| Fase de implementación y cierre | 04/12 |
| Desarrollo de pruebas generales (Fase 3) | 04/12 |

## Presupuesto estimado

Aproximadamente $13.000.000 millones de pesos chilenos.

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

Digitalizar el modelo de ventas - Implementar una plataforma web y móvil que centralice la oferta de productos, pedidos y pagos. Ampliar el alcance del negocio - Llegar a más clientes potenciales fuera del entorno local mediante una presencia digital atractiva. Mejorar la gestión de pedidos - Facilitar el registro, seguimiento y control de pedidos personalizados y estándar, reduciendo errores y tiempos de respuesta. Ofrecer una experiencia de compra más cómoda y atractiva - Permitir que los clientes realicen pedidos en línea, con catálogos interactivos, opciones de personalización y notificaciones de estado. Optimizar procesos internos - Organizar mejor la producción y la logística gracias a un sistema digital que ordene pedidos, inventario y tiempos de entrega. Posicionarse en el mercado local con innovación - Diferenciarse de otras pastelerías tradicionales mostrando una imagen más moderna y profesional.

## Justificación del proyecto – Contexto

Divino Bizcochito es una pequeña y mediana empresa (PyME) dedicada a la elaboración y venta de pasteles y tortas artesanales. En los últimos años ha logrado posicionarse en su comunidad gracias a la calidad de sus productos y la atención personalizada que brinda a cada cliente. Sin embargo, su modelo actual de ventas se realiza principalmente de manera presencial y mediante contactos informales a través de redes sociales (Piden a través de WhatsApp o Instagram una torta y las personas pueden ir a retirar a la casa de la vendedora o por un cobro extra la vendedora lo puede ir a dejar a la casa), lo que limita el alcance del negocio y dificulta la gestión de pedidos más complejos. Con el objetivo de ampliar su negocio y modernizar sus procesos, Divino Bizcochito busca implementar soluciones digitales que le permitan ofrecer a sus clientes una experiencia más cómoda y atractiva. La empresa desea disponer de una plataforma web y una aplicación móvil en la que los usuarios puedan visualizar el catálogo de productos ya preparados, listos para comprar, y además cuenten con la posibilidad de realizar pedidos personalizados. Estos pedidos incluirán opciones de selección de sabores, rellenos y coberturas, lo que permitirá una atención más flexible y ajustada a las preferencias de cada consumidor. Actualmente, el modelo de ventas se realiza de forma presencial y mediante contactos informales en redes sociales o aplicaciones de mensajería, lo que limita el alcance del negocio y dificulta la gestión de pedidos más complejos.

## Problema-Necesidad

La pastelería Divino Bizcochito enfrenta limitaciones en su modelo actual de gestión de pedidos y ventas, el cual se basa principalmente en comunicación informal a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Esta forma de trabajo genera varias dificultades: - Desorganización en la toma de pedidos: La información se recibe y almacena de manera manual, lo que aumenta el riesgo de confusiones, pérdida de datos o errores en pedidos personalizados. - Falta de un sistema centralizado de gestión: La empresa no cuenta con una plataforma que integre los pedidos, la producción y las entregas, lo que dificulta el control y seguimiento de cada solicitud. - Experiencia limitada para el cliente: Los clientes no disponen de un catálogo digital actualizado ni de un sistema para configurar y personalizar pedidos de manera clara y estructurada. - Ausencia de seguimiento de pedidos: No existe un mecanismo que permita a los clientes conocer el estado de sus pedidos en tiempo real, lo que puede disminuir la confianza y satisfacción. - Dificultad para escalar el negocio: El modelo manual actual limita el crecimiento, ya que no permite atender un mayor volumen de clientes ni ampliar el alcance comercial de la empresa de forma eficiente.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

Para responder a las dificultades actuales de Divino Biscochito, se desarrollará una plataforma tecnológica integral compuesta por dos componentes: ### 1) Plataforma Web (clientes y administración) Orientada al cliente - Mostrar catálogo digital de productos disponibles. - Permitir pedidos personalizados (sabores, rellenos, coberturas). - Registro e inicio de sesión de clientes para gestionar sus pedidos. - Seguimiento del pedido en tiempo real (p. ej., Recibido → En producción → Listo → Entregado). - Pago en línea con pasarela de pago integrada o simulación académica. Área administrativa (mismo sitio, con acceso restringido) - Gestión centralizada de pedidos recibidos (crear/editar estados, calendarizar entregas). - Organización de la producción y asignación de fechas/horas. - Comunicación con clientes (mensajería interna o correo). - Reportes básicos (ventas, productos más solicitados, tiempos de entrega). ### 2) Aplicación Móvil (clientes) - Catálogo y detalles de producto optimizados para móvil. - Creación de pedidos (incluye configurador de personalizados). - Autenticación y perfil del cliente. - Seguimiento en tiempo real del pedido. - Notificaciones push (cambios de estado, recordatorios, confirmaciones). La administración se mantiene en la Web (responsive), evitando una tercera aplicación. Si más adelante se requiere administración móvil, se podrá extender la app con roles.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance: El alcance se centra en desarrollar un sistema web + mobile funcional, seguro y administrable además de documentar todo el proceso. |  |
| - Desarrollo de la documentación del proyecto - Desarrollo de la app web y mobile - Desarrollo de pruebas generales | - Las características del proyecto están bien definidas dentro de los documentos reduciendo así la cantidad de futuros errores y optimizando los entregables. - Las aplicaciones cumplen con todos los requisitos establecidos dentro de la documentación. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Calidad |  |
| Garantizar que el sistema sea estable, seguro y fácil de usar tanto para clientes como para administradores. | - 0 fallos críticos durante las pruebas de aceptación. - 90% de los usuarios de prueba califican la interfaz como fácil de usar. - Cumplimiento de las políticas de seguridad y protección de datos. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Cumplir con el plan de trabajo definido sin retrasos significativos en las fases críticas. | - Entrega de cada hito en la fecha planificada ± 5 días hábiles. - 100% de las fases principales finalizadas antes de la fecha de término del proyecto. |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| Optimizar el esfuerzo del equipo para cumplir con los plazos establecidos en la planificación. | - Finalización de las tareas dentro del tiempo estimado en un 85% o más. - Cumplimiento del calendario de entregas parciales definido para revisiones. |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Mantener los gastos del proyecto dentro del presupuesto aprobado. |  | - Ejecución del proyecto con una desviación máxima del 10% sobre el presupuesto inicial. - Validación de costos por parte del patrocinador en cada fase del proyecto. |

## Objetivos de desarrollo

Diseñar e implementar una plataforma web y una aplicación móvil integradas que permitan la digitalización del proceso de ventas de Divino Bizcochito, ofreciendo catálogo en línea, pedidos personalizados y seguimiento de envío, junto con un panel administrativo para la gestión centralizada de clientes, productos y compras. El sistema debe ser seguro, responsivo y escalable, con una experiencia de usuario sencilla e intuitiva.

## Entregables

- Documento de análisis y especificación de requisitos del sistema. - Plataforma web con catálogo, pedidos personalizados, autenticación y seguimiento de pedidos. - Aplicación móvil para clientes con funcionalidades equivalentes a la web (catálogo, pedidos, notificaciones). - Panel administrativo web para gestión de pedidos, usuarios y reportes. - Integración con pasarela de pago en entorno de prueba o simulado. - Manuales de usuario (cliente y administrador) y documentación técnica del sistema. - Reporte final de pruebas y validación de la solución.

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

El sistema debe permitir a los clientes comprar productos en línea, configurar pedidos personalizados, recibir notificaciones de estado y realizar seguimiento de sus pedidos. La empresa debe contar con un panel administrativo para gestionar productos, usuarios y pedidos, además de generar reportes básicos.

## Premisas y restricciones

El sistema debe desarrollarse bajo una arquitectura en capas, ser accesible vía web y móvil, y contar con validaciones de seguridad en el manejo de usuarios. El presupuesto y los plazos limitan la integración con sistemas externos avanzados.

## Riesgos iniciales de alto nivel

Resistencia al cambio por parte de usuarios internos, posibles dificultades en la integración con pasarelas de pago, dependencia de internet para operar y riesgo de sobrecarga en caso de aumento repentino de pedidos.

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

Se utilizarán frameworks modernos para desarrollo web y móvil, base de datos relacional en la nube, control de versiones mediante Git y despliegue en servicios de hosting confiables.

## Tipo de Interfaz de Hardware

El sistema será accesible desde computadores personales mediante navegador y desde dispositivos móviles con sistema operativo Android (y en fases posteriores, iOS).

## Tipo de Interfaz de Software

El sistema contará con APIs para comunicación entre módulos y servicios externos como pasarelas de pago y notificaciones.

## Tipo de Interfaz de Usuario

La interfaz será responsiva, intuitiva y pensada para distintos perfiles: clientes (catálogo, pedidos, seguimiento) y administradores (gestión y reportes).

# Requisitos de aprobación del proyecto

El proyecto será aprobado una vez que se cumplan las siguientes condiciones: - El alcance, objetivos y entregables del proyecto están claramente definidos y validados por el patrocinador. - El presupuesto estimado y los recursos asignados serán revisados y aprobados. - El cronograma base del proyecto será validado y aceptado por las partes involucradas. - Los roles y responsabilidades del equipo de trabajo están confirmados. - El acta de constitución será firmada por el patrocinador y el jefe de proyecto, formalizando el inicio del proyecto.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Joaquín Galarce | Analista Programador, Diseñador | 20/08/2025 | JoaGa |
| 1.2 | Baltazar Roa | Jefe de Proyecto | 21/08/2025 | BalRoa |
| 1.3 | Angel Pinto | DBA, QA | 03/09/2025 | AngPi |