Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Divino Bizcochito Web y Mobile |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de Software - Gestión de Bases de Datos - Ingeniería de Requisitos - Diseño de Interfaces de Usuario - Análisis y Diseño de Sistemas |
| Competencias | - Desarrollo de Soluciones de Software - Gestión de Bases de Datos - Análisis y Diseño de Sistemas - Implementación de Soluciones Tecnológicas - Trabajo en Equipo y Comunicación - Resolución de Problemas y Toma de Decisiones - Aplicación de Metodologías y Buenas Prácticas |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El problema que buscó solucionar el Proyecto APT fue la gestión manual de pedidos en la pastelería Divino Bizcochito, que actualmente se realiza a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. Esta forma de trabajo genera confusiones, pérdida de información y dificultades para coordinar pedidos personalizados, lo que afecta tanto a la administración como a los clientes. La relevancia para el campo laboral de la Ingeniería en Informática radica en que se trata de un caso real de digitalización de procesos en una pequeña empresa, un ámbito donde los profesionales de esta área tienen un rol clave en la implementación de soluciones tecnológicas que aumenten la eficiencia, reduzcan errores y fortalezcan la competitividad en un mercado cada vez más digitalizado. La situación impacta directamente a los clientes de la pastelería, quienes no disponen de un sistema para personalizar, pagar y dar seguimiento a sus pedidos, y al equipo administrativo, que no cuenta con una herramienta centralizada para gestionar la producción, ventas y entregas. El aporte de valor del proyecto consistió en el desarrollo de una plataforma web y móvil integrada, que permite optimizar la gestión de pedidos, mejorar la comunicación cliente–empresa y ofrecer una experiencia moderna y confiable. Desde la perspectiva profesional, el proyecto permitió aplicar competencias como desarrollo web y móvil, gestión de bases de datos, análisis de requisitos, diseño de interfaces y seguridad en aplicaciones, entregando una solución alineada con el contexto laboral y social en que se situó |
| 2. Objetivos | ### Objetivo general Desarrollar una plataforma tecnológica integral compuesta por una aplicación web y una aplicación móvil que digitalice y optimice la gestión de pedidos en la pastelería Divino Bizcochito, con el fin de mejorar la comunicación con los clientes, reducir errores en los procesos y fortalecer la competitividad del negocio mediante herramientas de administración, seguimiento y análisis de la información. ### Objetivos específicos - Diseñar e implementar una base de datos relacional que permita gestionar de forma eficiente la información de usuarios, productos, pedidos y transacciones. - Desarrollar una aplicación web responsiva para la visualización del catálogo, la gestión de pedidos y el seguimiento de compras. - Implementar un módulo administrativo en la aplicación web para la gestión de usuarios, productos, pedidos y reportes. - Crear una aplicación móvil que facilite la realización de pedidos personalizados, el seguimiento en tiempo real y la recepción de notificaciones. - Incorporar un sistema de autenticación y control de roles que garantice la seguridad en el acceso a la plataforma. - Generar reportes y notificaciones que apoyen la comunicación con los clientes y respalden la toma de decisiones. - Aplicar metodologías de desarrollo de software y buenas prácticas de programación que aseguren la calidad, escalabilidad y mantenibilidad de la solución. |
| 3. Metodología | ### Metodología utilizada Para el desarrollo del Proyecto APT se utilizó la Metodología Tradicional en Cascada (Waterfall), ya que permite organizar el trabajo de forma secuencial y estructurada, con entregables claros en cada fase. ### Fases y procedimientos ejecutados - Levantamiento de Requerimientos - Recopilación y análisis de las necesidades del cliente. - Definición de requerimientos funcionales y no funcionales. - Elaboración de casos de uso. - Análisis y Diseño del Sistema - Modelamiento de la base de datos (conceptual, lógico y físico). - Diseño de la arquitectura en capas. - Definición de interfaces y diagramas de procesos. - Desarrollo e Implementación - Construcción de la aplicación web y móvil. - Implementación de la base de datos. - Codificación de las funcionalidades definidas. - Pruebas y Validación - Ejecución de pruebas unitarias, de integración y de aceptación. - Aseguramiento de la calidad y correcto funcionamiento del sistema. - Entrega y Documentación - Despliegue del sistema. - Capacitación al cliente. - Entrega de documentación técnica y de usuario. - Mantenimiento - Soporte posterior al despliegue. - Corrección de errores y mejoras continuas. ### Pertinencia de la metodología La metodología Cascada fue pertinente porque: - Permite planificar y controlar el proyecto mediante una secuencia clara de fases, apoyada en la carta Gantt. - Favorece la trazabilidad completa del proyecto, asegurando que cada objetivo esté cubierto en una etapa específica. - Resulta adecuada para un proyecto académico con un alcance definido y un tiempo acotado, en el que se deben entregar evidencias en fechas específicas. - Facilita cumplir los objetivos planteados, ya que cada fase garantiza la construcción ordenada de los módulos: desde la definición de requisitos hasta las pruebas y entrega final. |
| 4. Desarrollo | ### Etapas o actividades desarrolladas en el Proyecto APT El Proyecto APT se organizó en etapas secuenciales siguiendo la metodología en Cascada: - Levantamiento de Requerimientos: recopilación, análisis y documentación de requerimientos funcionales y no funcionales, junto con la elaboración de casos de uso. - Análisis y Diseño del Sistema: modelamiento de la base de datos en sus niveles conceptual, lógico y físico; diseño de la arquitectura en capas; diagramas de procesos y definición de interfaces. - Desarrollo e Implementación: construcción de la aplicación web y móvil, implementación de la base de datos y programación de las funcionalidades. - Pruebas y Validación: realización de pruebas unitarias, de integración y de aceptación para garantizar la calidad del sistema. - Entrega y Documentación: despliegue del sistema, capacitación al cliente y entrega de manuales técnicos y de usuario. - Mantenimiento: soporte posterior, corrección de errores y mejoras continuas. ### Facilitadores en el desarrollo - Disponibilidad de herramientas tecnológicas (entornos de desarrollo, gestores de bases de datos, repositorios y plataformas colaborativas como Google Drive). - Acceso a software de libre uso y documentación técnica. - Apoyo de los docentes, que brindaron orientación y resolución de dudas. - Trabajo en equipo con roles definidos (jefe de proyecto, desarrollador, DBA, QA y diseñador), lo que permitió distribuir responsabilidades y avanzar de forma organizada. ### Dificultades enfrentadas - Disponibilidad de tiempo fuera del horario de clases, lo que complicó coordinar tareas. - Complejidad técnica en algunas funcionalidades, especialmente en integración entre módulos web, móvil y base de datos. - Necesidad de mantener una comunicación fluida para evitar retrasos o reprocesos. ### Ajustes realizados Para superar estas dificultades se aplicaron los siguientes ajustes: - Se definió un plan de trabajo con responsabilidades claras para cada integrante, lo que permitió mejorar la organización. - Se fomenta la comunicación continua mediante herramientas colaborativas (Drive, mensajería y reuniones periódicas). - Se adoptó un enfoque iterativo dentro de cada fase de la metodología Cascada, resolviendo los problemas de manera progresiva y evitando acumulación de errores al final. |
| 5. Evidencias | Para dar cuenta del desarrollo del Proyecto APT y de sus resultados, se adjuntan evidencias que permiten visualizar las distintas etapas: - Acta de Constitución del Proyecto: define los objetivos, alcance y restricciones iniciales. - ERS – Especificación de Requerimientos de Software: detalla los requerimientos funcionales y no funcionales. - Documento de Casos de Uso Extendido: describe en detalle los escenarios de uso y actores del sistema. - DAS – Documento de Arquitectura del Sistema: presenta la arquitectura bajo el enfoque 4+1 y las decisiones técnicas adoptadas. - Carta Gantt y matriz EDT: muestran la planificación temporal y la descomposición de actividades del proyecto. - Mockups y prototipos UI/UX: permiten visualizar la experiencia de usuario propuesta en web y móvil. - Diagramas: evidencian el modelado de procesos, clases y entidades. - Avance de desarrollo Web y Móvil: módulos funcionales implementados (autenticación, gestión de productos, pedidos, reportes). - Pruebas y validaciones iniciales: aseguran que los requerimientos levantados están siendo correctamente implementados. - Documentación final del proyecto: integra los entregables y resultados obtenidos en cada fase. Estas evidencias en conjunto reflejan la trazabilidad del proyecto desde su concepción, pasando por el análisis y diseño, hasta la implementación y validación de la solución tecnológica desarrollada. Todos estos documentos se encuentran en los entregables de cada fase. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | ### Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT El desarrollo del Proyecto APT me permitió profundizar en mis intereses profesionales relacionados con el análisis de datos y la gestión de bases de datos, ya que gran parte del trabajo estuvo enfocado en diseñar, implementar y administrar una base de datos capaz de gestionar clientes, productos, pedidos y transacciones. Gracias a ello, reforcé mis conocimientos en modelamiento, consultas y optimización del rendimiento, además de comprobar cómo la información procesada puede convertirse en un recurso valioso para la toma de decisiones. También pude poner en práctica habilidades de trabajo en equipo y liderazgo, al coordinar tareas y mantener una comunicación efectiva con mis compañeros. Esto me permitió confirmar que, además del aspecto técnico, me interesa asumir responsabilidades de gestión y organización de proyectos. Al finalizar el proyecto, considero que mis intereses profesionales siguen siendo los mismos que planteé al inicio —bases de datos y análisis de información—, pero se han fortalecido y ampliado, ya que ahora también reconozco el valor de complementar esos intereses con competencias en liderazgo, gestión de proyectos y comunicación efectiva. ### Proyecciones laborales a partir del Proyecto APT A futuro nos interesa seguir profundizando en áreas como la analítica de datos, la inteligencia de negocios (BI) y la administración de bases de datos, explorando cómo la información puede aportar a la mejora de procesos organizacionales. Asimismo, me motiva continuar desarrollándome en la gestión de proyectos tecnológicos, aplicando metodologías y buenas prácticas que aseguren la calidad de las soluciones. Después de haber terminado mi Proyecto APT, me proyecto laboralmente en el ámbito de la Ingeniería en Informática como un profesional capaz de diseñar e implementar soluciones tecnológicas completas, con un enfoque en la gestión y análisis de datos, sin dejar de lado la capacidad de coordinar equipos de trabajo y liderar proyectos de transformación digital en pequeñas y medianas empresas. |