# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 05 | 2.0 | Validación de documentos y avances |  | Baltazar Roa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 03/10/2025 |  | Duoc UC. | Divino Bizcochito |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Baltazar Roa | Anjaba Tech | - +56 9 5157 2061 | bal.roa@duocuc.cl |
| Joaquin Galarce | Anjaba Tech | +56 9 8547 1673 | joa.galarce@duocuc.cl |
| Angel Pinto | Anjaba Tech | +56 9 7872 9527 | ang.pintoh@duocuc.cl |

- Temas Tratados

- DAS (4+1): confirmación de metas/restricciones y de las vistas (Escenarios, Procesos, Lógica, Desarrollo/Despliegue, Física). Actualización del diagrama de arquitectura (Web: Next.js + Prisma; App: React Native/Expo; API: Node.js; BD: PostgreSQL; pagos y notificaciones). - Matriz RACI: validación de roles y responsabilidades; se mantienen sin cambios. - Gestión de riesgos: confirmación de riesgos (retrasos, integración pasarela de pago, curva de aprendizaje) y planes de mitigación. - Diagramas: revisión de procesos (pedido end-to-end), ERD PostgreSQL, clases y secuencias (login/compra); definición de pendientes. - Mockups UI/UX (Web y App): feedback final y lineamientos aprobados para implementación. - Avances técnicos: entorno Web y Mobile configurado, repositorios y flujo de ramas (main/develop/feature), BD provisionada, endpoints iniciales; integración sandbox de pagos en progreso. - Plan de pruebas: definición de smoke tests y criterios de aceptación para los primeros módulos. - Próximos pasos: cerrar ajustes menores del ERS, completar diagramas faltantes e iniciar desarrollo de Autenticación y Gestión de Productos conforme a la Carta Gantt.

Detalle Reunión

Durante la reunión se revisaron y validaron los documentos elaborados en la Fase 2, incluyendo el ERS, Documento de Casos de Uso, DAS (Documento de Arquitectura del Sistema), Matriz RACI y Gestión de Riesgos. Se constató que los entregables cumplen con lo planificado y permiten avanzar de manera ordenada a la fase de desarrollo. Se discutieron pequeños ajustes de redacción en algunos requerimientos y diagramas, pero no se identificaron cambios estructurales. Además, se expusieron los avances en la preparación del entorno de desarrollo web y móvil, así como la configuración inicial de la base de datos en PostgreSQL.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - DAS – Arquitectura | Se aprueba el documento con las vistas 4+1, quedando como base del desarrollo |
| - Gestión de Riesgos | Se confirman los riesgos y planes de mitigación propuestos |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Finalizar diagramas UML (procesos y clases) | - 07/10/2025 | - Grupo general |
| - Verificar y respaldar la configuración de la base de datos | - 07/10/2025 | - Baltazar Roa Soto / Angel Pinto |

Observaciones

El proyecto avanza conforme a la Carta Gantt sin retrasos ni ajustes. Se destacó que ya se inició de forma anticipada el desarrollo web y móvil, lo que permitirá disponer de mayor tiempo para pruebas e integración en fases posteriores.