# Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 04 | 2.0 | Objetivos Fase 2 |  | Baltazar Roa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 26/09/2025 |  | Duoc UC. | Divino Bizcochito |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - Baltazar Roa | Anjaba Tech | - +56 9 5157 2061 | bal.roa@duocuc.cl |
| Joaquin Galarce | Anjaba Tech | +56 9 8547 1673 | joa.galarce@duocuc.cl |
| Angel Pinto | Anjaba Tech | +56 9 7872 9527 | ang.pintoh@duocuc.cl |

- Temas Tratados

- Revisión del avance en la documentación del proyecto (Fase 2), consolidando los entregables planificados en la Carta Gantt. - Presentación y validación de la Matriz RACI, definiendo responsables, aprobadores, consultados e informados para cada actividad del proyecto. - Desarrollo de la Gestión de Riesgos, identificando posibles retrasos en tiempos, dificultades en el uso de frameworks, dependencia de servicios externos y estrategias de mitigación. - Revisión y actualización del Documento de Arquitectura del Sistema (DAS), incorporando metas, restricciones y vistas arquitectónicas bajo el enfoque 4+1. - Presentación de la Vista de Escenarios, con los casos de uso priorizados y actores del sistema. - Presentación de la Vista de Procesos, con diagramas de actividades que representan el flujo de pedidos desde la toma hasta la entrega. - Presentación de la Vista Lógica, incluyendo el modelo de clases y el modelo entidad–relación de la base de datos PostgreSQL. - Presentación de la Vista de Desarrollo/Despliegue, mostrando la organización de componentes (Web, App, API, BD, pasarela de pago, notificaciones). - Presentación de la Vista Física, detallando la infraestructura de hosting en la nube y la integración con servicios externos. - Validación de los mockups de la aplicación web y móvil, confirmando lineamientos de diseño UI/UX. - Confirmación de que la planificación y actividades se mantienen sin ajustes ni retrasos respecto de la Carta Gantt.

Detalle Reunión

Durante la reunión se revisaron los avances de la Fase 2 de Documentación, consolidando los entregables planificados. Se expuso la Matriz RACI, que permitió clarificar roles y responsabilidades del equipo; la Gestión de Riesgos, donde se identificaron posibles retrasos y dependencias externas, definiendo planes de mitigación; y el Documento de Arquitectura del Sistema (DAS), que incorpora las vistas arquitectónicas bajo el enfoque 4+1. - Asimismo, se validaron los casos de uso, los diagramas de procesos y base de datos, y los mockups de la aplicación web y móvil, confirmando que el diseño cumple con los requerimientos levantados. - Finalmente, se constató que no existen retrasos respecto a la Carta Gantt y que incluso se ha dado inicio anticipado al desarrollo web y mobile. Se asignaron compromisos específicos para consolidar los entregables y se fijó la próxima reunión para revisar avances de implementación.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Matriz RACI | Se aprueba la distribución de roles y responsabilidades para todas las actividades del proyecto |
| - Gestión de Riesgos | Se validan los riesgos identificados y se aprueban las estrategias de mitigación. |
| Arquitectura del Sistema | Se aprueba el DAS con las vistas bajo el enfoque 4+1 |
| Mockups Web y App | Se validan los prototipos de interfaz y se mantienen como guía para el desarrollo |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Consolidar el DAS final y dejarlo listo para entregar | - 30/09/2025 | - Baltazar Roa Soto |
| - Iniciar implementación del módulo de autenticación web | - 03/10/2025 | - Joaquin Galarce |
| - Preparar la base de datos PostgreSQL | - 03/10/2025 | - Angel Pinto |

Observaciones

El proyecto avanza conforme a la Carta Gantt sin retrasos ni ajustes. Se destacó que ya se inició de forma anticipada el desarrollo web y móvil, lo que permitirá disponer de mayor tiempo para pruebas e integración en fases posteriores.